Arbejdsgang

Anmeldelse til Byggeskadefonden (renoveringssager)

| Emne | Tilmelding til byggeskadefonden for renoveringssager uden skema, gældende for sager - med en samlet anlægsudgift på min 1. mio. kr. inkl. moms - med aflevering efter 1/7 2011 - med/uden trækningsret Ordningen er obligatorisk for renoveringer, der støttes af Landsbyggefonden eller kommunen, og som påbegyndes fysisk fra 1. juli 2011. Øvrige renoveringer af støttede (almene) boligbyggerier kan tilmeldes frivilligt, hvis arbejderne afleveres fra 1. juli 2011. Ved indberetning og efterfølgende godkendelse opnås der en forsikring for fremtidige byggeskader udover den 5-årige entreprenørgaranti. |
| --- | --- |
| Arbejdsopgaver | Ansøgning/indberetning til fonden via www.bsf.dk Indberette skema A, B og C via BOSSINF Renovering. |
| Procedurer | Udfyld ansøgningsskemaet for frivillige arbejder eller indberetningsskemaet for trækningsretsager. Ansøgning skal ske, før renoveringen påbegyndes. Ved påbegyndelse forstås det tidspunkt, hvor renoveringsarbejderne fysisk iværksættes, f.eks. ved at byggepladsen etableres. Ansøgningen indsendes via fondens hjemmeside, hvorefter den vurderes for at afklare, om arbejderne er omfattet. Ansøger modtager skriftlig besked om godkendelse/afvisning af ansøgningen/indberetningen via mail i løbet af 14 arbejdsdage. Efter godkendelse af ansøgningen: Byggeskadefonden overfører stamoplysninger m.v. fra bygningsejerens ansøgning/indberetning til BOSSINF Renovering, hvorefter Skema A oprettes med disse oplysninger. Bygningsejeren skal herefter indberette følgende oplysninger til BOSSINF Renovering: - Skema A når fonden meddeler, at det er oprettet. - Skema B når eller hvis licitationsresultatet foreligger/er godkendt. - Faktiske påbegyndelses- og afleveringsdatoer når entreprenørerne har afleveret renoveringsarbejderne. - Skema C når byggeregnskabet er godkendt. Byggeskadefonden godkender hhv. Skema A, B og C. Ved Skema B beregner byggeskadefonden et foreløbigt bidrag på grundlag af anskaffelsessummen heri. Bygningsejeren modtager herefter opkrævning af foreløbigt bidrag - så vidt muligt 3-4 uger før den forventede afleveringsdag. Ved Skema C beregner byggeskadefonden det endelige bidrag på grundlag af det endelige byggeregnskab, der er indberettet til BOSSINF Renovering. Bygningsejeren modtager snarest herefter opkrævning af tillægsbidrag eller udbetaling af overskydende bidrag. |