| Dato:Klik her for at angive en dato. PRJ-NR |  |
| --- | --- |
| Til organisationsbestyrelsen og byggeudvalget Orientering om risici ved byggeri. Stamdata Boligorganisation. Boligafdeling. Byggesag. |

Risici

Bygge- og renoveringsprojekter indeholder altid byggetekniske, juridiske og økonomiske risici, der påvirker kvalitet, byggetid og økonomi.

Kritisable arbejdsmiljøforhold, konkurser blandt entreprenører og rådgivere, yderligere byggeskader, som ikke blev konstateret ved indledende bygningsundersøgelser, entreprenørernes brug af uorganiseret arbejdskraft, er alle eksempler på udfordringer i en byggesag, som ofte vil have konsekvenser for en byggesags økonomi, kvalitet og ikke mindst fremdrift.

Det er boligorganisationens bestyrelse, der har det overordnede ansvar for en byggesag og bestyrelsen oppebærer dermed også risikoen ved gennemførelse af en byggesag.

Byggeforretningsføreren (projektlederen) er bestyrelsens forlængede arm og er, bl.a. ansvarlig for fremdriften i hele sagen, både hvad angår den juridiske, den økonomiske og den tekniske fremdrift.

For at imødekomme de risici som er forbundet med en byggesag, er det vigtigt, at vi som byggeforretningsfører ved byggesagens start, belyser hvilke risici der er mulighed for i den konkrete byggesag, således at sandsynlige konsekvenser er blevet diskuteret og om muligt indarbejdet i projektet. Risici placeres i et skema, som vist på næste side, efter deres niveau i forhold til sandsynlighed og konsekvens, så indsatsen mod konsekvenserne vurderes og prioriteres bedst muligt.

Forsikringer

Boligafdelingen er naturligvis forsikret mod de hændelser der kan overgå en ejendom under den normale drift. Når der renoveres, eller bygges nyt, skal der tages stilling til, hvilke forsikringer der ønskes tegnet for byggesagen.

Brand- og stormskade

Der skal tegnes brand- og stormskadedækning, idet dette er bygherrens ansvar jf. AB92/ABT93.

Entrepriseforsikring

Der bør tegnes en entrepriseforsikring, som er en slags kaskoforsikring for byggesagen (som en kaskoforsikring på en bil). I Boligkontoret Danmark har vi en rammeaftale på udvidet entrepriseforsikring for byggesager op til kr. 50 mio. pr. sag, som anvendes hvis ikke andet er aftalt.

Forsikringen dækker skader, der kan opstå under byggeprojektet, men som ikke direkte er en del af bygningsarbejderne, f.eks. skader på den eksisterende bygning. Herudover dækkes skader på indbo, der opstår som følge af byggeriet, f.eks. ved brand, vandskader og tyveri. Ligeledes dækkes huslejetab som en følgeskade.

For større sager, udover rammeaftalen, indhentes flere tilbud på forsikringsdækningen via et udbud.

Projektansvarsforsikring

I byggesagen indgår der et projektmateriale som én eller flere rådgivere har udarbejdet.

Hvis der viser sig fejl i dette materiale, skal allerede udførte arbejder måske laves om. Dette kan have ganske betydelige merudgifter til følge. Derfor er det relevant at sikre sig at rådgiverne har en passende ansvarsforsikringsdækning.

I små sager er det den enkelte rådgiver der tegner ansvarsforsikringen – og sender dokumentation for dette til Bygherre. I større sager (over 8 mio. i anskaffelsessum) tegnes en såkaldt objektforsikring.

En objektforsikring dækker totalrådgiveren og dennes underrådgivere, samt tidligere rådgivere, der har arbejdet med sagen – f.eks. i forbindelse med forundersøgelser. Dette sikrer en optimal beskyttelse af byggesagens økonomi, ligesom dækningen vil være intakt selvom rådgiver eventuelt måtte gå konkurs undervejs i byggeprocessen, eller indenfor de 5 år efter aflevering, rådgiver er erstatningsansvarlig for sin rådgivning. Også her har Boligkontoret Danmark en rammeaftale.

Byggeskadefonden

Byggeskadefonden har til formål at forestå og afholde udgifterne til eftersyn af byggeriet og at yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold til renoveringen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

Der foretages 1-års eftersyn (svigt) og 5-års eftersyn (kontrol). Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres.

Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1% af den senest godkendte anskaffelsessum inden byggeriets igangsættelse.

Renoveringer, der har fået tilsagn om offentlig støtte (f.eks. trækningsret el. renoveringsstøtte) er obligatorisk omfattet af Byggeskadefonden, det samme gælder nybyggeri. Øvrige renoveringer kan tilmeldes frivilligt.

Risici

Eksempler på risici i byggesagen.

Forventningsafstemning

Konkurser

Skærpede myndighedskrav

Sort arbejde

Forurening

Ukendte byggeskader

Brand, skader

Forsinkelser

Samarbejdsproblemer

Fejlbudgettering

Arbejdsmiljø

Niveauskema

Bilag

Risikolog (udfyldes separat i Excel så risikoniveau udregnes).