Kommunikationsstrategi for [Afdeling]s genhusningsprojekt:

| Formål | Understøtte at genhusning gennemføres rettidigt og med så få problemer som muligt, understøtte at beboerne oplever at de bliver hørt i processen etc. |
| --- | --- |
| Målgruppe | Fastlægges på baggrund af beboersammensætningen. |
| Budskaber | Alle skal genhuses inden [dato], der vil blive taget hensyn til individuelle ønsker, ældre får ekstra hjælp, etc. |
| Hvilket sprog skal der formidles i | (formelt/uformelt, enkelt mv) |
| Succeskriterier | Afhænger af mål og kunne være: Alle er fraflyttet indenfor tidsfristen, beboerne vurderer kommunikationen til minimum 3,5 på en skala fra 1-5 hvor 5 er højest i en efterfølgende evaluering. |
| Kommunikationselementer (uddybes nedenfor) | Nyhedsbreve, personlige samtaler, beboermøder og skrifteligt materiale. |
| Budget | Opstilles på baggrund af valgte kommunikationselementer. |
| Analyse (Er der er særlige problemstillinger, der skal tages højde for i tilrettelæggelsen af kommunikationen: | Særlige problemstillinger og overvejelser om sproglig form i formidlingen skitseres. Herunder fx om målgruppen har nogle særlige kendetegn (fx mange ældre), som taler for, at nogle budskaber og kommunikationsmidler vægtes højere end andre. Det kan også være fint med nogle overvejelser om målgruppens indstilling til genhusning (positiv/negativ) – glæder de sig til renovering og tilbageflytning eller er det nærmest en tvangsmæssig flytning. Forhold der kan have betydning for de mål, kommunikationsmidler og succeskriterier, der aftales. |
| Tidsplan | Se eksempel nedenfor. |

Tidsplan for de respektive elementer:

Kan eksempelvis se således ud:

| Milepæl | Skema A ansøgning | Vedtagelse af renoveringsprojekt/ helhedsplan |  | Beboermøde for genhusnings-beboere | Osv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato |  |  |  |  |  |
| Kommunikation |  | Oplæg på beboermøde | Oplæg om de nye boliger | ”Ofte stillede spørgsmål” |  |
| Ansvarlig |  | Genhusnings-konsulent | Arkitekt/råd-giver | Genhusnings-konsulent |  |

Kommunikationselementer i den brede kommunikation

Skriftlig kommunikation

| # [Type af element, fx nyhedsbrev] |  |
| --- | --- |
| Hyppighed |  |
| Længde/format |  |
| Formål |  |

| [Type af element, fx ofte stillede spørgsmål] |  |
| --- | --- |
| Hyppighed |  |
| Længde/format |  |
| Formål |  |

| Ad hoc elementer |  |
| --- | --- |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |

Mundtlig kommunikation

| [Type af element, fx beboermøde] |  |
| --- | --- |
| Hyppighed |  |
| Længde/format |  |
| Hvor holdes det henne |  |
| Formål |  |

| [Type af element, fx åbent hus] |  |
| --- | --- |
| Hyppighed |  |
| Længde/format |  |
| Hvor holdes det henne |  |
| Formål |  |

| Ad hoc elementer |  |
| --- | --- |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |

Kommunikationselementer i den individuelle kommunikation

Skriftlig kommunikation

| [Type af element, fx indkaldelse til genhusningssamtale] |  |
| --- | --- |
| Element |  |
| Længde/format |  |
| Formål |  |

| [Type af element, fx spørgeskema] |  |
| --- | --- |
| Element |  |
| Længde/format |  |
| Formål |  |

| Ad hoc elementer |  |
| --- | --- |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |
| [Type af element, fx nyhedsbrev] | [Formål] [anvendes når…] |

Mundtlig kommunikation

| # [Type af element, fx personlig samtale] |  |
| --- | --- |
| Hyppighed |  |
| Længde/format |  |
| Hvor holdes det henne |  |
| Formål |  |

| # [Type af element, fx personlig samtale] |  |
| --- | --- |
| # Hyppighed |  |
| # Længde/format |  |
| # Hvor holdes det henne |  |
| # Formål |  |

| # Ad hoc elementer |  |
| --- | --- |
| # [Type af element, fx nyhedsbrev] | # [Formål] # [anvendes når…] |
| # [Type af element, fx nyhedsbrev] | # [Formål] # [anvendes når…] |
| # [Type af element, fx nyhedsbrev] | # [Formål] # [anvendes når…] |